        Załącznik nr 3
do Umowy Nr ………………………………

        Harmonogram realizacji

1) Nazwa zadania: „Budowa dwóch gazowych źródeł ciepła zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 11 ( Ciepłownia C-1) i ul. Rolniczej 75 ( Ciepłownia C-2)”

2) Umowa nr: ………………………………
 Tabela nr 1 Harmonogram realizacji dla Ciepłowni C - 1

Poz.	Czynność	Termin realizacji Prac
1.	Wykonanie budynku kotłowni gazowej w stanie surowym umożliwiającym wprowadzenie kotłów i urządzeń stacji uzdatniania wody	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
2.	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączeniem ich do istniejących sieci	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
3.	Wykonanie przyłącza gazowego od stacji pomiarowej PSG do budynku kotłowni	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
4.	Dostawa na plac budowy kotłów wodnych gazowych i montaż ich na fundamencie	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
5.	Budowa fundamentu komina wraz z jego dostawą i montażem	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
6.	Dostawa i montaż stacji / uzdatniania wody	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
7.	Wykonanie przyłączy ciepłowniczych pomiędzy kotłownią gazową a miejską siecią ciepłowniczą	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
8.	Zakończenie budowy kompletnej instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
9.	Zakończenie budowy budynku kotłowni gazowej w tym wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
10.	Zakończenie wszystkich Prac związanych z budową gazowej kotłowni ( objętych umową), uruchomienie kotłów i przekazanie kotłowni do eksploatacji	W terminie do 30.05.2023 r.

 Tabela nr 2 Harmonogram realizacji dla Ciepłowni C - 2

Poz.	Czynność	Termin realizacji Prac
1.	Wykonanie budynku kotłowni gazowej w stanie surowym umożliwiającym wprowadzenie kotłów i urządzeń stacji uzdatniania wody	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
2.	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączeniem ich do istniejących sieci	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
3.	Wykonanie przyłącza gazowego od stacji pomiarowej PSG do budynku kotłowni	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
4.	Dostawa na plac budowy kotłów wodnych gazowych i montaż ich na fundamencie	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
5.	Budowa fundamentu komina wraz z jego dostawą i montażem	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
6.	Dostawa i montaż stacji / uzdatniania wody	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
7.	Wykonanie przyłączy ciepłowniczych pomiędzy kotłownią gazową a miejską siecią ciepłowniczą	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
8.	Zakończenie budowy kompletnej instalacji technologicznej kotłowni gazowej wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
9.	Zakończenie budowy budynku kotłowni gazowej w tym wszystkich instalacji wewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu	W terminie do ………. dni od daty podpisania Umowy
10.	Zakończenie wszystkich Prac związanych z budową gazowej kotłowni ( objętych umową), uruchomienie kotłów i przekazanie kotłowni do eksploatacji	W terminie do 30.09.2022 r.

3) Wykonawca:
      3.1. W ciągu 30 dni od podpisania Umowy, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym Harmonogram Realizacji ( HR) objętych przedmiotem Umowy.
      3.2. Oświadcza że terminy przedstawione w niniejszym załączniku pozwalają na realizację przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami Umowy,
3.3. Zobowiązuje się nie przekraczać terminów realizacji Prac.